系统总体设计

设计原则

统一设计、分层实施

系统的实施需要遵循统一设计与分层实施的原则，不但重视应用软件系统的研发，更要着重加强本系统与用户原有业务系统的集成建设。坚持系统工程理念，从整体出发，开展全局谋划、统一设计。系统的实施需要遵循统一设计与分层实施的原则，不但重视应用软件系统的研发，更要着重加强本系统与用户原有业务系统的集成化建设。在系统建设中进行统筹规划，尽可能利用已有、在建和将建项目的相关资源，使本项目既成为一个完整的系统，又与相关项目进行有机结合，避免重复建设。为此统筹规划的目标就是要做到统一业务标准、统一数据架构、统一功能实现、统一实施、统一协调测试、统一培训。

开放体制、兼顾扩展

在系统设计过程中，要充分利用各种先进成熟的技术手段，保持本系统与其他业务系统的业务延续性、架构一致性和技术兼容性，充分利用其他系统现有的IT资源，优化整合体系结构，完成系统的综合集成，并兼顾后期建设。最大限度的利用现有资源，以保护原有的IT投资，减少投资成本，在保持开放性的前提下提高系统建设的实用性和可扩展性。按照通用化、系列化、组合化的要求，软件模块和接口的设计采用标准化、模块化以及面向对象的设计思路，采用开放的技术体制，充分考虑到功能拓展及多源观探测数据引接接口、台站雷达数据接口的预留，能根据后续建设任务需要对功能进行相关扩展，支持系统扩展升级能力，支持海量数据和数据类型的扩展管理，支持平台功能的组件式搭建和工作流的柔性灵活定制，满足用户特定应用的二次开发，以适应扩展需要。

分步实施，科学建设

系统中大量资料的入库、访问、处理、备份、恢复、等操作都存在时效性要求，在数据文件大量达到时，系统应该能够提供稳定和高速的处理能力。通过采用高效的开发及算法语言、数据库与文件库的优化配置、动态调整作业优先级、动态调整执行作业数、作业负载均衡、硬件合理的冗余配置等等措施提高系统的处理时效。统筹考虑当前任务的急需和长远发展的需求，顶层设计、统一规划，采用成熟技术，引进必要的工具和设备，进行关键技术的攻关和集成等创新性研究，加快研制建设进度。统筹兼顾多专业领域的行业特点及信息化发展的阶段特征，精心筹划，科学实施，边设计、边建设以及边运行、边改进。

标准、先进与实用

项目建设充分考虑项目在技术、经济、实施等方面的可行性。在系统的设计过程中，充分利用标准和先进的操作系统、平台软件、成熟框架、通用语言和开发体系来封装服务以进行相关的业务处理，从而避免由于技术升级而带来的不兼容的隐形风险，同时也可以有效提高数据处理的效率。

技术体系

本项目整体技术体系分为五层，分别是传输处理层、数据支撑层、服务支撑层、数据服务层、保障应用层。

数据支撑层

采用分布式架构理念，并针对各类数据的引接、处理、共享服务等过程，将数据库分为原始数据区、基础数据区、服务产品区和运行支撑区等四个逻辑分区，以实现数据的高效管理。

传输处理层

传输处理层包括数据传输交换和数据处理支撑两部分。

数据传输交换：系统采用文件、消息、数据流和服务聚合等多种方式实现和释放扩散数据的高效引接和分发，支持数据接入和服务接入两种方式，保证大气污染基础业务数据传输的实质性要求。支持数据接入和服务接入两种方式。数据接入支持多协议，多种并行入库方式以满足大气污染观探测数据、精细化预报产品、数值预报等各类型数据的分类快速入库。服务接入采用服务代理的方式实现外部服务的快速集成转发。

数据处理支撑：在分布式存储架构的基础上，结合消息中间件调度技术和并行任务处理技术，构建云计算服务框架，具备大规模任务并发、算法流程编排、实时计算处理、资源弹性调度等特性，以支撑业务专题数据的快速提取加工、多源融合和服务化产品处理。

服务支撑层

产品制作与应用服务化支撑：基于分布式存储架构、消息中间件调度、以及并行任务处理技术，实现专题数据提取与加工、多元融合以及服务化产品处理。基于任务处理总线，采用主题服务开发框架，实现等功能，为相关产品的制作和服务提供支撑。

数据服务层

提供统一的数据访问引擎，向下屏蔽各种数据库的异构，向上兼容各种数据访问。数据访问引擎采用C++/Java开发，内部通过对象继承模式实现各类数据库组件的插件式扩展，对外以Restful API方式提供面向时空数据集的读写访问服务接口。此外，地图瓦片服务发布采用go框架封装，并基于Redis提供全局统一的数据web访问缓存，以支持海量用户情形下的高并发、高性能数据访问。

保障应用层

保障应用层包含应用集成管理和综合应用等两部分。应用集成管理：地理信息平台基础引擎采用WebGL技术，结合OpenGL着色语言(OpenGL Shading Language,GLSL)、HTML5和Javascript等技术，研制面向浏览器的二三维一体化GIS系统；产品展示应用支撑框架采用HTML5/Javascript语言开发，结合VUE/React等成熟web应用框架，集成Echarts/D3等图表显示控件，为应用快速开发提供定制组件，并为应用集成研制统一管理平台软件；计算服务引擎基于Kubernetes微服务集群管理技术，为整个系统提供云原生微服务框架的基础支撑。

综合应用：终端形态为客户端应用软件。客户端开发基于C#语言（微内核+插件），结合Javascript混合编程；web端采用webgl技术，结合GLSL、HTML5、Javascript、Echart/D3等技术，实现多源数据实时接入、二三维一体化的展示。

项目实施周期

开发整体体系

迭代模型

针对本项目在初期用户需求可能不完善，在实施过程中需求会不断变化，属于相对高风险项目，为了使用户可以不同程度地参与整个项目的开发过程，使用UML统一建模，我方采用迭代式敏捷开发模型，经过多次的迭代渐进，实施各个阶段，快速高效得完成本次项目开发。

迭代模型图

迭代模型的优点

与传统的瀑布模型相比较，迭代过程具有以下优点：

（1）降低了在一个增量上的开支风险。如果开发人员重复某个迭代，那么损失只是这一个开发有误的迭代的花费。

（2）降低了产品无法按照既定进度进入市场的风险。通过在开发早期就确定风险，可以尽早来解决而不至于在开发后期匆匆忙忙。

（3）加快了整个开发工作的进度。因为开发人员清楚问题的焦点所在，他们的工作会更有效率。

（4）由于用户的需求并不能在一开始就作出完全的界定，它们通常是在后续阶段中不断细化的。因此，迭代过程这种模式使适应需求的变化会更容易些。

实施周期和进度表

本项目的研制要求完全按软件工程的方法和过程实施，其研制周期以项目签订合同时为时间起点T，总工期3个月，具体安排如下（按月）：

T+0～T+0.3：组织技术方案对接和评审；

T+0.3～T+2.3：建立项目大气污染融合数据引接机制；完成软件需求规格和设计说明编写和评审，撰写程序编码；完成硬件设备部署和安装；

T+2.3～T+2.5：开展软件调试和单元测试，完成历史数据整合，开展项目中期检查；

T+2.5～T+2.7：完成运行环境搭设和项目内测，开展系统联调联试；

T2.7+3：组织合同验收。

我公司将按照上述大节点进行执行，在具体执行过程中将进行细化。下表给出了任务各阶段的具体进度计划

本项目开发进度表

| 序号 | 软件研发过程 | 进度要求 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术方案对接和评审 | T0+0.3月 | 完成任务书中所有软件功能的分析，编制技术方案并完成评审。 |
| 1 | 数据收集调研 | 1天 | 完成各类数据的收集 |
| 2 | 业务需求调研 | 5天 | 完成本项目建设任务需求调研 |
| 3 | 技术方案编制 | 3天 | 完成技术方案编制 |
| 4 | 技术方案评审 | 1天 | 完成技术方案评审 |
| 二 | 建立项目大气污染融合数据引接机制；完成软件需求规格和设计说明编写和评审，撰写程序编码；完成硬件设备部署和安装 | T+0.3～T+2.3月 | 建立项目大气污染融合数据引接机制；完成软件需求规格和设计说明编写和评审，撰写程序编码；完成硬件设备部署和安装 |
| 1 | 数据源梳理及引接机制调研 | 10天 | 完成数据源梳理及引接机制调研 |
| 2 | 数据引接机制建立 | 5天 | 完成大气污染融合数据引接机制 |
| 3 | 编制需求规格说明书 | 2天 | 完成需求规格说明书编制，并完成评审 |
| 4 | 软件功能设计 | 2天 | 完成任务书中所有软件功能设计 |
| 5 | 软件设计说明编制 | 1天 | 完成软件设计说明编制，并完成评审 |
| 6 | 客户端原型设计 | 5天 | 完成客户端软件原型设计，并完成原型设计评审 |
| 7 | 程序编码 | 27天 | 完成程序编码 |
| 8 | 硬件设备采购 | 5天 | 完成硬件设备采购 |
| 9 | 硬件设备安装部署 | 3天 | 完成硬件设备安装部署 |
| 三 | 开展软件调试和单元测试，完成历史数据整合，开展项目中期检查 | T+2.3～T+2.5月 | 开展软件调试和单元测试，完成历史数据整合，开展项目中期检查 |
| 1 | 软件调试和单元测试 | 2天 | 完成测试和单元测试，并形成测试报告。 |
| 2 | 软硬件功能完善和性能调试 | 2天 | 完成软硬件功能完善和性能调试。 |
| 3 | 历史数据整合 | 1天 | 完成历史数据整合，形成数据集 |
| 4 | 中期检查 | 1天 | 通过中期检查。 |
| 四 | 运行环境搭设和项目内测，开展系统联调联试 | T+2.5～T+2.7月 | 完成运行环境搭设和项目内测，开展系统联调联试 |
| 1 | 运行环境搭设 | 2天 | 完成运行环境搭设 |
| 2 | 项目内测 | 2天 | 完成项目内测 |
| 3 | 软件联调联试 | 2天 | 完成软件联调联试。 |
| 五 | 组织合同验收 | T2.7+3月 | 完成项目合同验收 |
| 1 | 相关材料整理 | 8天 | 完成任务建设过程中相关文档编制整理、数据、图件产品、系统软件代码的整理 |
| 2 | 验收评审 | 1天 | 完成系统验收评审，总结提交所有材料 |

风险识别

风险识别是指通过系统来确定能够对项目规划产生不良影响的因素，通过辨识从而能够明确各种已知的和虽然未知但能够得到预测的风险。通过风险识别，将会对那些可能影响项目进程的因素予以确认并一记录。此过程中参与的项目人员至少应该有项目经理、项目团队成员、最终用户、风险管理人员等。所有的项目组成员在风险管理都将会承担相应的风险识别的责任。

风险识别方法

在项目建设过程中，采用风险识别的方法主要包括：

1) 德尔菲法：又称函询调查法，是指把所要调查的问题编制成表，再将调查表和背景资料函寄给各位专家，通过多轮次的函询调查识别项目风险。这种方法的最大特点是专家与专家之间不见面，背靠背地进行，不发生任何关系，这就减少了权威、资历、口才、人数和心理等因素的影响，各位专家能大胆思考、各抒己见、畅所欲言，在整个应答过程中随时可以改变自己的意见，重新做出预判，也不至于损害自己的威望。应答结果完全是靠专家的经验和知识做出的主观判断和分析。这种方法对那些缺乏客观资料和历史数据的情况比较适用，尤其适用于项目启动阶段的风险预测。

2) 头脑风暴法：是通过营造一个无批评的自由的会议环境，使与会者畅所欲言，充分交流、互相启迪，产生出大量创造性意见的过程。、互相启迪，产生出大量创造性意见的过程。 头脑风暴法以共同目标为中心，参会人员在他人的看法上提出自己的意见。它可以充分发挥集体的智慧，提高风险识别的正确性和效率。

3) 风险检查表法：检查表是管理中用来记录和整理数据的常用工具。用它进行风险识别时，将项目可能发生的许多潜在风险列于一个表上，供识别人员进行检查核对，用来判别某项目是否存在表中所列或类似的风险。检查表中所列都是历史上类似项目曾发生过的风险，是项目风险管理经验的结晶，对项目管理人员具有开阔思路、启发联想、抛砖引玉的作用。一个成熟的项目公司或项目组织要掌握丰富的风险识别检查表工具。

4) 故障树分析法：风险识别可以从原因查结果，也可以从结果查找原因。故障树分析就是从结果出发，通过演绎推理查找原因的一种方法，是一种常用的风险识别方法。 在风险识别中，故障树分析不但能够查明项目风险的各种因素，给出风险事件发生的概率，还能为风险应对和控制风险因素提供依据。既可做定性分析也可做定量分析。

采用上述识别方法，系统的风险包括技术风险、管理风险和计划风险。

技术风险

在平台研制开发和建设过程中采用了很多的技术，技术因素是一个非常重要的因素。如果无视项目实际情况而选用一些虽然现今但并非项目所必须且自身又不熟悉的技术，会给项目带来许多问题，造成平台研制最终实现的质量和整个项目的工期。

引接数据风险

（1）数据质量风险

1）具体描述：引接的外部数据可能存在质量问题，包括数据的准确性、完整性、一致性等。低质量的数据可能会导致引接后的分析和决策结果不准确或不可靠。

2）控制措施：在引接外部数据时，应对数据的质量进行评估，包括数据的准确性、完整性、一致性、时效性等。可以采用数据验证、数据清洗、数据校验等措施，确保引接的数据符合使用要求。

（2）数据安全风险

1）具体描述：引接的外部数据可能包含敏感信息，例如个人身份信息、商业机密等，存在数据安全风险，如数据泄露、未经授权访问、数据被篡改等，可能对组织造成财务、法律和声誉等方面的损失。

2）控制措施：数据安全措施，如数据加密、身份验证、访问控制、防火墙等，保护数据的安全和隐私，防止未经授权的访问和数据泄露。

（3）数据合规性风险

1）具体描述：外部数据可能存在合规性问题，如数据提供方未经授权或违反使用协议，可能导致组织违反法律法规、知识产权、隐私保护等方面的规定，面临法律诉讼、罚款等风险。

2）控制措施：

（4）数据归属风险

1）具体描述：引接的外部数据可能涉及数据归属问题，如数据提供方对数据的所有权、使用权和分发权等未明确规定，可能导致组织在数据使用、共享和再分发时面临纠纷和争议。

2）控制措施：

（5）数据可靠性风险

1）具体描述：引接的外部数据可能存在可靠性问题，如数据来源不明、数据采集方法不透明、数据验证不充分等，可能导致数据的可靠性受到质疑，影响数据引用的可靠性和可信度。

2）明确数据归属权：在引接外部数据时，与数据提供方明确数据的归属权，确保数据的合法获取和使用。签订明确的数据使用协议或合同，规定数据归属、使用权和分发权等，避免数据归属权争议。

审查合同条款：仔细审查与数据引接相关的合同条款，包括数据的使用限制、数据归属权、知识产权、隐私保护等，确保合同条款符合法律法规和组织的政策要求。

确保合规性：确保引接的外部数据符合法律法规和相关政策要求，遵循数据保护、隐私保护、知识产权等方面的规定。在数据引接过程中，需遵循相关法律法规，如数据保护法、知识产权法等，确保数据的合法性和合规性。

进行尽职调查：在引接外部数据时，进行充分的尽职调查，了解数据提供方的信誉、数据来源、数据质量等情况，评估数据的可靠性和可信度。

管理访问权限：对引接的外部数据进行严格的访问权限管理，仅授权给有合法需要和权限的人员进行访问和使用。限制数据的分发和再分发，确保数据的安全和合规性。

实施数据审计：建立数据引接的审计机制，定期对引接的外部数据进行审计，监控数据的使用情况和合规性，及时发现和解决潜在的数据归属风险。

建立数据管理策略：建立组织内部的数据管理策略，包括数据采集、存储、共享和使用的规范和流程，明确数据的归属、使用和管理要求，确保数据的合法性、安全性和合规性。

（6）数据一致性风险

1）具体描述：引接的外部数据可能与内部数据不一致，包括数据格式、数据单位、数据坐标系等方面的不一致，可能导致在数据融合和分析过程中出现错误和偏差。

2）控制措施：

数据采集标准化：在数据采集阶段，采用标准化的数据采集流程和规范，包括数据输入、数据处理和数据验证等环节，确保数据在采集过程中的一致性。例如，采用标准的数据采集表单、数据输入规则和数据验证规则，避免人工输入错误和不一致的数据。

数据存储和管理：在数据存储和管理阶段，采用合适的数据存储和管理系统，确保数据的一致性。例如，采用数据库管理系统，设定合适的数据字段和数据类型，设置数据约束和数据验证规则，以防止数据存储和管理中的数据不一致。

数据质量控制：建立数据质量控制流程，包括数据清洗、数据验证和数据修正等环节，对引入的数据进行质量控制，修正数据中的错误和不一致之处，确保数据的一致性和准确性。例如，进行数据重复性检查、数据逻辑性验证、数据完整性检查等，及时纠正数据中的不一致性。

数据更新和同步：对于需要频繁更新的数据，建立合适的数据更新和同步机制，确保数据的一致性。例如，建立定期的数据更新流程，确保数据在不同系统和平台间的同步更新，避免数据不一致。

软件设计不够成熟

平台研制是数据工程的重要组成部分，需要按照通用化、组合化、系列化的原则进行设计，如果软件设计不够通用户、组合化、系列化，势必会造成软件可靠性、适用性、保障性、安全性有所降低，给后期软件的使用和新数据的引接造成一定的影响。

新技术不成熟

新技术的使用可以使项目满足一些特殊的需求，增加项目的灵活性、扩展性或复用。但新技术的应用也不可避免的带来一定的风险，首先新技术一般存在一定的风险，其次项目成员对新技术的学习和掌握程度，若成员对技术掌握不够，会给项目的进度以及功能的实现带来一定的影响，造成软件无法完成预定的目标。

部署联调阶段

部署联调阶段是软件出所测试完成后，进行进场安装，集成联调等工作。软件安装部署的复杂程度，实际部署环境与仿真模拟环境的匹配程度，软件新版本更换的难易程度，以及用户对软件安装部署及操作的熟悉程度，直接关系到部署联调工作是否能够顺利开展。

管理风险

平台研制是一个复杂庞大的系统，对协调性的管理工作要求比较高，难免出现因为管理不到位加大项目风险。引起管理风险的原因有很多，包括项目组成员之间缺乏沟通机制导致沟通不充分，进而连锁反应加剧，开发人员由于沟通不畅而无法完全理解用户提出的具体需求，因而在项目的设计上存在着理解偏差，从而导致未能达到客户的预期目标。管理风险主要包括以下几方面。

人员风险

平台研制是一个庞大的系统，需要多人共同协作进行开发研制。但在项目的研制过程中，往往会出现人员流动、沟通不够、技术掌握不够等问题，给项目带来一定的风险。研制管理风险主要包括以下几个方面：

1)	人员流失

项目人员特别是项目的关键成员往往掌握项目大部分关键技术，以及掌控项目的研制进度，一旦流失，必然会对项目造成很大的影响，应该在项目的开始之初，就作为专门的风险进行跟踪，并考虑具体的应对措施。

2)	项目内部缺乏沟通

保证项目各种角色和成员中高效沟通是很重要的，如何建立快捷顺畅的沟通渠道，采用最佳的沟通方式来解决问题，必须在项目中经常强调。如果一周的项目任务花在实际做事情上有2天，而花在沟通上却占用了3天，必然会导致项目无法按期完成研制，造成很大的影响。

3)	研发技术掌握不扎实

当项目组成员较多时，往往不是每个成员技术水平都能够达到要求，而且项目中每个成员的生产率差异也很大，也给项目进度安排造成影响。

4)	成员责任心不强

态度决定一切，对于大数据项目过程中的各项任务，经常会出现由于项目成员责任心不强而敷衍了事，导致研发的软件构件质量较差，引起大量返工的情况，延误了项目的整体进度，造成很大的影响。

进度风险

本项目对进度要求较高，项目进度的延迟意味着违约或市场机会的措施。进度风险包括以下几个方面。

1)	工期估算不准确

软件项目的工期估算是项目初期最困难的工作之一，很多情况下，软件用户对软件的需求是出于实际情况的压力，希望项目承担方尽快开发出软件来，而开发方为了争取到项目，对项目的进度承诺已远远超出实际能做到的项目进度，是项目刚开始就存在严重的时间问题。

2)	文档与进度不一致

软件开发组织在工期的压力下，往往放弃文档的编写与更新，结果在项目的晚期大量需要通过文档进行协调时，却拖累软件进度越来越慢，导致项目无法按时完成。

质量风险

任何软件项目实施过程中缺乏质量标准，或者互联软件质量监督环节都将对软件的开发构成巨大的风险。当用户对软件质量有很高要求的时候，如果项目组成员同类型项目的开发经验不足，则需要密切关注项目的质量风险。矫正质量低下的软件构件，需要比预期更多的测试、设计和实际工作。

软件研制风险

需求阶段风险

软件的开发是从用户的需求开始，在大多数情况下用户需求要靠软件开发方诱导，才能保证需求的完整，再形成《用户需求分析》这一重要文档。需求分析更多的是开发方确认需求的可行性和一致性的过程，需求和需求分析的任何疏漏造成的损失，会在软件系统的后续阶段被逐渐放大，因此，本阶段的风险最大。

1)	需求不确定性

软件项目在确定需求时往往面对需求的一些不确定性，当在开发的早期容忍了这些不确定性，并且在项目后续进展的过程中没有得到妥善的解决，这些问题就能对项目的成功造成非常大的威胁。

2)	用户需求持续性增加

在软件研制过程中，随着对需求认识的深入，用户的需求会不断增加，给项目开发人员带来一些压力，并对项目整体的进行造成影响。

3)	需求调研不够深入

项目开发人员在初步掌握用户需求后，如果没有进行深入的需求调研，或与用户没有足够的沟通，未切实掌握用户真正想要的软件，会对后期软件开发造成很大的影响。

设计阶段风险

设计阶段的风险主要来自系统分析人员，分析人员设计系统结构式过于定制，系统的可扩展性较弱，会给后期软件维护带来巨大的负担和维护成本的激增。设计阶段风险包括：

1)	软件可扩展性较弱

数据逐年增加，数据量也呈几何级数增加，如果在设计过程中，没有进行合理的设计，导致系统可扩展性较弱，会给后期系统维护带来巨大的负担和维护成本的激增，系统的服务性能降低，甚至会造成软件的寿命过短。

2)	文档不健全

文档不健全是造成软件设计阶段风险的又一潜在原因。在软件设计阶段需要详细的需求分析、用户分析、数据分析，若文档不全面，会导致软件不能覆盖用户的全部需求，造成后期实现、测试及维护比较困难。

实现阶段风险

软件实现阶段是开发人员对照设计文档进行软件的开发，在开发的过程中开发人员的编程技能是非常重要的一个因素，如果项目开发人员的编程技能未达到足够的水平，导致代码编写不规范，注释不清楚，使软件代码可读性较差，会影响后期软件测试、维护，导致工作量增加，成本增加。

运维服务方案

系统运维方案

我公司从成立之初就将“坚持客户视角观，即站在客户的角度来审视我们的工作”作为我公司服务教育的服务宗旨。“客户的满意才是我们的成功”是客户服务部一直的追求，客户的满意一方面来自对工程质量的满意，更重要的将是今后长时期的售后服务满意度。

应急解决方案

公司设立技术支持领导小组，保证突发事件发生时，能够迅速召集技术人员，立即制定应急技术方案；对一般性技术故障，可利用电话指导用户自行解决；在用户无法解决情况下，及时赶赴现场解决题（见故障等级处理机制）。

服务流程安排

服务响应时间

| 故障级别 | 定义 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 主要指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现。 | 驻点人员即时响应，全部问题2小时内响应，一级故障12小时内解决。 |
| 二级故障 | 主要指系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现。 |  |
| 三级故障 | 主要指系统在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务部分影响的故障。 |  |

运维服务表单

软件安装服务单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 填表人 |  | 联系电话 |  |
| 服务时间 |  | 服务地点 |  |
| 服务内容： |  |  |  |
| 客户签字（日期）： |  |  |  |

软件升级服务单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 填表人 |  | 联系电话 |  |
| 服务时间 |  | 服务地点 |  |
| 升级前版本号 |  | 升级后版本号 |  |
| 升级过程： |  |  |  |
| 客户签字（日期）： |  |  |  |

软件联调服务单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联调单位 |  |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 填表人 |  | 联系电话 |  |
| 服务时间 |  | 服务地点 |  |
| 联调过程： |  |  |  |
| 客户签字（日期）： |  |  |  |